|  |  |
| --- | --- |
| 심층학습 팀 프로젝트 회의록 | |
| 일시 | 2021년 4월 14일 수요일 세 번째 회의 |
| 시각 | 15시 00분 ~ 15시 30분 |
| 회의 안건 | 1. 프로젝트 제안 발표 자료 공유 2. 역할 분담 3. 구현 일정 논의 |
| 회의 내용 | +논의 방식: google meet로 팀장이 요약한 ppt화면을 공유하며 비대면 회의   1. 프로젝트 제안 발표 자료 공유   -0414 회의 자료조사 폴더 별첨   1. 역할 분담   +분담 결과:  -발표 및 대본 제작: 박채린  -데이터 수집 및 기술 개발 전략: 유지우  -필요성 및 사업화 전략: 백원재  -PPT제작 및 영상 편집: 김부용  -구현: 다같이   1. 일정 논의   -4월 16일까지는 반드시 각자 맡은 부분 조사 최종 마감  -4월 17일에 ppt제작, 완료  -4월 18일에 발표 대본 제작 및 최종제출  -시험기간에는 프로젝트를 진행하지 못할 것  -4월 27일~5월 3일: open source 활용해서 눈 깜박임 패턴 검출 구현  -5월 4일~5월 11일: 검출한 눈 깜박임 패턴 시각화 등 전시 가능한 형태로 다듬기  -5월 12일~13일: 산출물 정리(회의록, 제안 ppt, 보고서, 테스트 기록, 프로그램 등)  -5월 14일: 공모전 제출 |
| 회의 결과 | 1. 프로젝트 발표 자료 공유   -0414 회의 자료조사 폴더 별첨   1. 역할   -대본 제작 및 발표: 박채린  -데이터 수집 및 기술 개발 전략: 유지우  -필요성 및 사업화 전략: 백원재  -PPT 제작 및 영상 편집: 김부용  -구현: 다같이   1. 일정   4월 16일)각자 맡은 부분 조사 최종마감일  4월 17일)ppt 제작  4월 18일)ppt 기반 발표 대본 제작 및 최종 제출  4월 27일~5월 3일) open source 활용해서 눈 깜박임 패턴 검출 구현  5월 4일~5월 11일) 검출한 눈 깜박임 패턴 시각화 등 전시 가능한 형태로 다듬기  5월 12일~13일) 산출물 정리  5월 14일) 공모전 제출 |
| 참석자 | 김부용, 백원재, 박채린, 유지우 |
| 작성자 | 김부용 |